DESIRE Information Gateways Handbook

Stručný výtah

http://www.desire.org/handbook/

DESIRE = projekt programu EU Telematics for Ressearch

Plánování projektu brány (Preliminary planning)

Nezbytný formální plán projektu tématické brány: důležitá část = jasně definovaná sada záměrů a cílů a vypracovaný harmonogram.  Harmonogram realistický a udržitelný!! Nelze odsouhlasit nic, není-li k tomu dostatek zdrojů a času.

Pracovníci – požadované schopnosti a kvalifikace (Staff and skills required overview)

Vedoucí projektu, věcní specialisté, katalogizátoři, technici implementace brány, technici provozu a podpory, administrátor webového serveru, designér rozhraní,  finanční manager, pracovníci PR a propagace.

Definovat, kteří pracovníci a s jakými kvalifikačními předpoklady se budou na práci podílet, a jak.

Požadavky na systém (System requirements overview)

Systém zajištěn: Aleph, pracovníci automatizace, JIB, pracovníci JIB (?)

Požadavky na správu (Maintenance requirements)

- správa datového souboru

- správa integrity a funkcionality systému

Klíčové body: kvalita dat a spolehlivost služby. Správa souboru dat vyžaduje jejich nepřetržitou aktualizaci (dokumenty zveřejňované na internetu se neustále mění). Validace záznamů, kontrola linků, aktualizace popisu zdrojů - minimálně 15% pracovního času.

Metodika zajištění kvality výběru dokumentů (Quality selection)

Nezbytná formální definice informační gesce tématické brány a kvalitativních vlastností dokumentů zahrnutých do brány, přístupná uživatelům. Definice vychá zí ze znalosti cílové uživatlské komunity brány a jejích potřeb.  Klade vysoké nároky na specialisty zabývající se výběrem a hodnocením zahrnutých dokumentů.

Definice strategie výběru:

- strategie záběru brány (obsahová) - vychází z potřeb uživatelů

= „akviziční politika brány“:

- obsahový záběr brány

- typy doplňovaných zdrojů

- jazykové vymezení

- geografické vymezení

- další parametry relevantní vůči potřebám uživatelů

Kvalitativní kritéria výběru: cílem není zařadit všechny tématicky relevantní zdroje, ale zdroje nejkvalitnější..

Metodika vypracovávání akviziční strategie brány:

- Definice cílové skupiny

- Definice informačních potřeb cílové skupiny

- Definice cílů a záměrů (harmonizace záměrů s dosažitelnými cíli a se zdroji, které jsou k dipozici)

- Definice  obsahového záběru brány (definice zahrnovaných zdrojů, definice zdrojů, které z nějakých důvodů nebudpu zahrnuty,

- Definice přijatelných typů zdrojů (zdroje přiměřené cílové skupině, lze očekávat dlouhodobou existenci zdroje - stabilita, inovativnost zdroje, původ zdroje, přijatelsnost tendenčních informací... )

- Definice přijatelných stupňů obtížnosti percepce zdrojů (rozhoduje cílová skupina)

- Definice přijatelných zdrojů podle dostupnosti (jen volně dostupné zdroje, nebo zdroje dostupné přes poplatky, registraci, řešení otázek copyrightu)

- Definice přijatelných zdrojů dle technologie (jaké technologie se budou akceptovat: forms, ISmapy, databáze, skriptování..., jakou konektivitu má cílová skupina, jaký sw cílová skupina užívá, jaký hw cílová skupina používá - jak tyto faktory ovlivní výběr zdrojů brány)

- Definice přijatelnosti zdrojů vyžadujících registraci (jen online, písemnou... )

- Definice speciálních potřeb cílové skupiny (handicapovaní... )

- Rozhodnutí o granularitě: zpracování na úrovni sites, nebo jednotlivých dokumentů

- Rozhodnutí o kvalitě zdrojů pro katalogizaci (minimální zdroje pro popis - tj. které informace musí zdroj obsahovat, pouze zdroje opatřené metadaty.. )

- Definice geografického vymezení (jsou poteby cíloové skupiny geograficky vymezené, soustředí se služba na lokální informace, či i zahraniční, které a proč)

- Definice jazyka vzhledem k cílové skupině

- kvalitativní  kritéria výběru

- obsahová (validita zdroje, autorita a reputace zdroje, přesnost informací, obsažnost, unikátnost, uspořádání a organizace zdroje, aktuálnost a přiměřenost informací... )

- formální (snadnost navigace, uživatelská podpora, použití uznávaných standardů, přiměřeně používané technologie, estetická kritéria)

- procesová kritéria - hodnocení systému (informační integrita, integrita site, systémová integrita)

Metodika vyhledávání a výběru zdrojů (Resource discovery)

Nezbytnost vypracované metodiky pro pracovníky brány.

Příklad SOSIG:

-vyhledávání a zaznamenávání do bookmarků

-návrat k bookmarkům a detailní hodnocení

- Spadá zdroj do akviziční strategie brány? Ne-li, odmítnout.

- Není duplicitní s již zaznamenanými zdroji?

- Zhodnocení obsahu zdroje a shody s profilem výběru brány (má přednost před formálními kritérii)

- Zhodnocení formálních vlastností zdroje a jejich shody s profilem výběru brány

- Zhodnocení procesů podpory zdroje (vypovídá o stabilitě a aktuálnosti zdroje)

Kvalifikace a schopnosti pracovníků brány

Přednost zaměstnaným pracovníkům, knihovníkům a informačním specialistům.

- musí rozumět  potřebám cílové skupiny

- musí být schopni obsahového posuzování výběru (relevance a hodnoty zdrojů ve vztahu k uživatelům)

- musí disponovat znalostmi v oboru brány

- musí mít zkušenosti v práci s informačními zdroji

- musí být schopni kritického hodnocení informačních zdrojů

Nezbytnost proškolování nových pracovníků, nezbytnost existence konzistentního týmu.

Metodika proškolování

- diskuse celého týmu o výběrových kritériích

- metodická příručka - týmový pracovní manuál

- cvičení hodnocení vybraných sites

- možnost sestavení online tutorialu vyhledávání

- sledování zdrojů vybraných novými pracovníky

- elektronická diskusní skupina pro všechny členy týmu

- seznamy zdrojů pro pracovníky

- demonstrace práce s nejrůznějšími nástroji

- brainstorming

Charakteristika selekčních kritérií nové brány: úzké vymezení informačního jádra, v rámci definice granularity se dává přednost sites před dílčími dokumenty, bez hraničních témat, domácí zdroje. Kritéria se mohou měnit s stabilizací brány, zužování, rozšiřování záběru podle frekvence zdrojů na internetu.

Vyhledávání zdrojů

Časově a pracovně velmi náročné. Nezbytnost systémů a strategií podporujících vyhledávání.

Zásady

- Vyhnout se duplicitní práci (uvnitř týmu, mezi branami, věcná dělba strategií vyhledávání, formální dělba strategií vyhledávání)

- Výběr týmu: dobrovolníci (levní, ale nespolehlivost, nízká kompetence a kvalifikace); věcní specialisté (obeznámeni s tématem, ale drazí a nespolehliví); knihovníci a informační pracovníci (nejlépe kvalifikovaní - ale nezbytnost pororzumění předmětu!)

Podpůrné strategie

- vytváření webových dokumentů popisujících strategie brány

- diskusní skupina při bráně

- setkávání a diskuse pracovníků

- vypracování systému podpory uživateli (emailová adresa či formulář pro návrhy nových zdrojů; zveřejnění záběru brány a pravidel výběru dokumentů);

- formuláře pro navrhování metadat

- zveřejňování informací o přijímání návrhů branou v oborových diskusních skupinách

Strategie a nástroje vyhledávání zdrojů

Časově a pracovně velmi náročné

- vypracování prohledávacích strategií (východisko stávající webové stránky, významné autoritativní v oboru se seznamy odkazovaných zdrojů; webové stránky odborníků oboru; vyhledávání odkazů v tištěných zdrojích, stránky akademických institucí a oborových knihoven, tématické stránky - „novinky“ - zaznamenávat do bookmarků, využít URL-minder)

- prohledávání diskusních skupin a jejich archivů (připojit se do skupiny, archivy zaznamena do bookmarků, čas od času prohlížet - výhodnější než zpojení do příliš velkého množství diskusí - nezbytnost seznamu skupin; zapojení do emailových služeb oznamujících nové stránky a do current awareness services - pozor na zahlcení)

- využití vyhledávacích nástrojů (Google... nebezpečí zahlcení, spíše cílené vyhledávání konkrétních zdrojů: vyhledávání nikoli podle obecných termínů, ale konkrétních - názvy časopisů; tipy: seznamy a adresáře, oborové sites, ekvivalenty ištěných publikací, specifické údaje, osobní stránky, stránky oborových organizací. Používat jeden portál, dobře známý, relevantní pro obor, bookmarkovat rešerše))

- Newsgroups a diskusní fóra

- URL-minders, web-agents (bezplatné služby zasílající po registraci určité url informace o změnách - Handbook s. 31)

- neinternetové zdroje ( tipy odborníků, seznámení s bookmarky odborníků, tištěná produkce oboru, sledování náhodně se objevujících url )

Možné problémy: přetížení informacemi, tekutost internetu.

Nové brány:

- vyhledávání nejdůležitějších zdrojů

- vyvážené vyhledávání - pokrýt celou oblast tématického záběru

- dělba práce mezi pracovníky týmu

- vyvarování se duplicit

- nezbytnost vypracování zásad tématického záběru a selekčních kritérií

Formáty metadat (Metadata formats)

Tvoří se „ručně“ - náročná intelektuální práce, největší „přidaná hodnota“ brány. Nutno rozhodnout o poměru náklady/výkon při rozhodnutí o formátu a nezbytnosti ukládaných metadat.

- Deskriptivní (formální)

- Věcné údaje

- Správní (administrativní údaje)

Již vyřešeno? Viz materiál o použití Dublin Core, šablony Aleph.

Která metadata uživatelé uvidí? Která poslouží jen administraci (např. údaj o revizi záznamu).

Kdo bude metadata generovat:

- poskytovatelé informací

- uživatelé brány

- katalogizátoři brány

- věcní specialisté brány

- jádro pracovníků brány

- pracovníci jiné spolupracující brány

- software

Budou-li metadata dodávat externisté, příp. uživatelé:  nezbytnost zajištění konzisence dat, dodržení katalogizačních pravidel, čas na editaci příspěvků?

Konzistence dat: soubory autorit, vyklápěcí menu, pravidla katalogizace.

V jakém jazyce budou metadata?

Formáty metadat

Obvykle se vbírají jednoduché formáty typu DC, komplexní formáty typu MARC jsou náročnější pracovně i finančně.

DC, ROADS, MARC.

Nezbytnost mapování, konverzních tabulek.

Řešení budoucího vývoje. ---- Rozhodnutí na nás, nebo výše?

Katalogizace (Cataloguing)

Nezbytnost vypracovaných pravidel katalogizace - často využíváno flexibilnější a méně formální řešení typu DC (flexibilita ve vztahu k internetovým zdrojům, nutnost častých změn a aktualizací)

Nástroje

- formáty metadat

- potřebné typy deskriptivních informací

- obahové standardy a katalogizační pravidla

- nástroje a rozhraní pro katalogizaci

- nástroje administrace katalogizace

/To vše již existuje, nebo se zpraovává? Nuný přehled/

Katalogizační pravidla nikdy tak rozsáhlá jako AACR:

-přehled datových prvků

- výklad jejich obsahu

- pravidla ukládání informací do jednotlivých prvků

- metodika používání datových formátů, kódů pro jazyky apod.

Katalogizační pravidla musí být k dispozici zpracovatelům záznamů.

Katalogizační příručka musí   obsahovat přehled vybraných třídících systémů.

Katalogizační nástroje a rozhraní - Aleph?

Údržba katalogu

Nezbytnost průběžné aktualizace dat (obsah webu se neustále mění: obsah dokumentů, url, IP adresy... ) - využití link-checkers, data expirace záznamu, náhodné kontroly - musí umožňovat katalogizační software.

Souhrn:

brána vyžaduje rozhodnutí o:

- obsahových standardech katalogizace (ROADS, ISBD... )

- klasifikačním systému

- katalogizačním rozhraní

- nástrojích pro údržbu a aktualizaci záznamů

Vše časově a kvalifikačně náročné.

Věcné zpracování (Subject indexing and classification)

- Volba klasifikačního systému (jaké jsou k dispozici, možnost přizpůsobení, nezbytnost vypracování vlastní... )

- Nezbytnost rejstříku klíčových slov, tezauru

- Uživatelé budou požadovat vyhledávací i prohlížecí (browsing) nástroje?

- Interoperabilita a jazykové varianty?

Klasifikační schémata:

- snadnost prohlížení - navigační pomůcka

- zužování a rozšiřování tématu hledání

- kontext

- možnost členění velkých tříd do menších celků

- standardní klasifikace - jazykově nezávislé notace, interoperabilita, stabilita, popularita.

Problémy:

- tříštění sbírek příbuzných materiálů

- někdy nelogické členění

- opožděné zabudovávání nových témat

Otázky vlastní klasifikace x hotová klasifikace:

- vlastní odpovídá potřebám uživatelů a je flexibilní

- ovšem časově a finančně náročné a praktická nemožnost interoperability

- zavedená klasifikace - obvykle neaktuální pro internet, problém akceptace nových jevů a jejich zařazování, časté chyby v logice a hierarchii

- brána musí mít specializovanou klasifikaci - univerzální příliš široká

- otázka vícejazyčných verzí (cílová skupina brány)

Rozhodující faktory:

- záběr brány a cílová komunita

- údržba klasifikace

- kvalita, status a dostupnost klasifikace

- interoperabilita - existují konkordance?

- náklady: na informační specialisty, techniky, překladatele, hw, sw

Adaptace klasifikačního schématu

Konverze a mapování mezi klasifikacemi - obtížné a časově náročné: doporučuje se mapova vlastní klasifikaci k alespoň jedné zavedené. Interoperabilita.

Klíčová slova a tezaury

- neřízené slovníky: problém homonymity, synonymity

- řízené slovníky: problém zaostávání za realitou - nezbytnost přístupu k řízenému slovníku v rozhraní brány.

Vysoké nároky na pracovníky: informační specialisté, knihovníci, automatické indexování.

Nezbytnost umožnit kombinace prohlížení a prohledávání (např. prohledávání omezeno na prohlíženou třídu).

Otázky vzájemného mapování tezaurů.

Automatická indexace ve vývoji, nenahrdaí intelektuální práci.

Správa souboru dat (Collection management)

Nezbytnost: časově a pracovně náročná údržba a aktualizace:

- kontrola dostupnosti zdrojů a správnosti linků

- kontrola popisu linků (odpovídá ještě skutečnosti?)

Činnosti:

Validace záznamů: kontrola na formální chyby v zápisu (ruční, automatická); autoritní soubory pro kontroluchyb v zápisu

Kontrola linků: životnost dokumentu na webu v průměru 50 dnů, HTML častěji měněno než jiné formty - předpokladem pro zařazení do brány musí být jistá stabilita zdroje. Kontrola vyžaduje mj. přehled mailů administrátorů sites (dotaz často nejrychlejší řešení).

Automatická kontrola linků - nutný sw - nejméně jednou týdně, generovat soubor „broken links“ s  identifikací chyb (chybová hlášení viz s. 35 výpisků). Např. Checker SOSIG.

Časová náročnost: 1 člen týmu se broken links věnuje nejméně 1 den v týdnu, s rostoucím počtem záznamů časová náročnost kontroly poroste.

Metodika (priority) řešení chybových hlášení:

- chyba 404 (nenalezeno)

- chyby 401, 402, 403 - řešení přes kontakt s administrátory

- chyba 500 interní chyba: sleduje se opakovaný výskyt

Aktualizace popisu zdrojů: webové zdroje se často mění - nutnost sledovat - časově náročná práce - stálý úkol.

Metodika:

- kombinace administrativních údajů v bázi (datum revize) se skriptem, který k urč. datu záznamy k revizi vygeneruje

- automatizace zasílání emailových dotazů administrátorům v případech určitých chyb

- automatizace vymazávání záznamů zdrojů, jejichž platnost je k určitému datu ukončena

- automatické monitorování změn (např. mindit/netmind/com)

- automatizovaná kontrola linků: link-checker

Nezbytné vytvořit strategii vyřazování záznamů z brány:

  - vyřazení záznamu: zdroj neexistuje, kvalita poklesla, jiný zdroj lépe pokrývá téma

  - editace záznamu: obsah zdroje změněn natolik, že to vyžaduje editaci záznamu; některá data zdroje změněna (email administrátora, zkrácený název... ); chyby původního záznamu

Nutné vyvážit pracovní vklad: tvorba nových záznamů x kontrola. nezbytnost automatizace rutinních prací, lidksá práce především intelektuální.

Metodika práce s poskytovateli informací (Working with information providers)

Zahrnout do procesu tvorby brány vč. metadat i poskytovatele (původce) informací.  Možné dohody o upozorňování na nové dokumenty, jejich opatřování metadaty.

Otázky:

- do jaké míry má počet záznamů brány narůstat?

- mohou provideři pomoci s metadaty na jemnějších stupních granularity?

- čím mohou obohadit soubor metadat brány - jaké to bude mít náklady

- jaké standardní procedury umožní poskytovatelům data zpracovávat a předávat bráně

Nezbytné vyhledávání a sledování klíčových poskytovatelů.

Vytváření metadat providery

- nutný metodický dokument (pravidla výběru a zpracovávání) a webové rozhraní prop zasílání dat

- možnost sdílené katalogizace (poskytovatel základní data, brána doplňuje další)

Výhody: snížené náklady, asistence při aktualizaci, přesnost v detailech

Nevýhody: nutnost kontroly kvality, nezbytná práce s administrací spolupráce, nezbytnost vytvoření procedur pro předávání dat

Otázky:

- jaký pravděpodobný objem příspěvků od poskytovatelů

- kolik individuálních zdrojů poskjytovatel nabídne

- pracovní a finanční náročnost kontroly

- očekávání poskytovatelů

- spolehlivost poskytovatelů

Propagace (Publicity and promotion)

- Definice cílové skupiny

- přehled propagačních nástrojů a metod, které jsou k dispozici

- výběr vhodných forem propagace

- metodika efektivního využití nízkorozpočtových nástrojů propagace

Metody a nástroje

- tradiční média: letáky, plakáty, postery, články --- trička, tužky, podložky pdod myš: podle finančních možností, nutno přesně zacílit na cílovou skupinu

- elektronická média: registrace ve významných portálech  (Submit It! - s. 80), stránka brány musí být vybavena metadaty; diskusní skupiny a elektronické konference - pozor na spam

- aktivity „tváří v tvář“ - konference, workshopy, demonstrace

Metodika navrhování uživatelského rozhraní (User interface design)

Význam rozhraní:

- ovlivňuje použitelnost  brány

- jediný způsob komunikace uživatele s bránou - zásadně ovlivňuje její konečnou použitelnost a tedy hodnotu. Těžko používatelná a komplikovaná brána se nebude používat, nezávisle na kvalitě zprostředkovaných informací.

Předpoklady zahájení prací na definici uživatelského rozhraní:

- cílový uživatel (lokace, kvalifikace a znalost tématu, IT gramotnost a technické zkušenosti, dostupnost techniky a konektivita, fyzické rysy (barvoslepost... ) -- nutný výzkum chování uživatelů, korigovaný sledováním skutečného chování

- snadná použitelnost, snadná dostupnost

Zásady:

- navhovat pro uživatele, nikoli šéfy, investory

- implementovat standardy pro použitelnost

- vyhnout se proprietárním technologiím

- inovativní design, ale nepřehnaný

- vypracovat přehled priorit - co nutné, co možné, co zbytné

Specifikace a testování viz s. 88-89

Sdílená katalogizace (Distributed cataloguing)

Možnost budování sítí specialistů nesdílejících jednu lokaci.

Modely:

- síť dobrovolníků

- dohody s institucemi (součást pracovní náplně vybraných pracovníků)

- placení externisté

- směs dobrovolníků a placených externistů

Výběr pracovníků: zásadní vyýznam - knihovníci, informační specialisté. Vyhledávání přes obecný inzerát nemusí být úspěšné (nespolehliví enthusiasté atd. ). Podpora instituce nemusí zajistit ty správné pracovníky.

- Placení pracovníci: umožní jasně stanovit cíle, monitorovat jejich dosahování, plánovat práci

- Dobrovolníci: pravděpodobný nízký návrat investic v podobě školení apod.

- Ideální řešení: pracovníci podporovaní institucionálně, práce pro bránu součástí jejich pracovních závazků. Nezbytný na to jasně vymezený čas.

Nezbytná existence propracovaného zdokumentovaného systému výběru a ukládání záznamů.

Nezbytná školení ve výběru zdrojů, katalogizaci a věcném zpracování.

Nezbytná podrobná dokumentace - tištěné příručky, dokumenty na webu.

Problémy spolupráce na dálku: nezbytnost emailového spojení, diskusní skupiny, emailové konference, pravidelných setkávání.

- pocity izolovanosti

- malá možnost kontroly individuálních pracovních postupů

- konzistence práce: nutné přesné dodrování standardů

Řešení otázek jazykových variant brány (Multi-lingual issues)

Otázka cílové skupiny, obvykle jen bilingválnost - jazyk lokality + angličtina.. Podrobněji viz výpisky (v první fázi asi nepřichází v úvahu).

Spolupráce bran (Co-operation between gateways)

Metody spolupráce:

- dělba práce při vytváření metadat

- sdílené využívání metadat

- vzájemné odkazování bran

- integrace bran do jednotného rozhraní, či jednotný soubor metadat zpřístupňovaný jednotlivými rozhraními

Interoperabilita: technická - vyhledávání, protokoly, sw; datová - formáty metadat, katalogizační pravidla.

Nezbytnost dohod:

- na selečních kritériích a tématickém záběru

- „prostorecch odpovědnosti“ (gesce)

- organizačních, řídících, politických

Specifikace požadavků na HW a SW systému (System requirements specifics, hardware and software)

Řeší sw a hw Aleph a JIB.

Implementace uživatelského rozhraní (User interface implementation)

Obecná doporučení se týkají designu webu vůbec.

- Ve vztahu k uživatelům: nemusí být zběhlí v rešeršování v bázích dat, nemusí být seznámení s tématem brány. Nezbytně musí mít jako součást rozhraní k dispozici informace o bráně, záběru brány, metodice využívání brány: stručné, jednoduché, srozumitelné - uživartelé neradi čtou dlouhé texty. Jednoduchý srozumitelný vzhled.

- „Helpy“ obvykle nikdo nečete - třeba to ulehčit

- kontextová nápověda

- FAQ

- tipy - buď náhodné, nebo v případě určitých situací (žádné hity)

Rozhraní - umožnit jednoduché a sofistikované (advanced) vyhledávání. Složité vyhledávání je málo používáno, třeba k tomu uživatele motivovat.

Prezentace výsledků

- možnosti různých formátů prezentace (stručný záznam, úplný záznam)

- možnost omezení počtu vyhledaných záznamů - zobrazovat na více stranách

(Řeší Aleph, MetaLib?)

Možnost prohlížení v hierarchické klasifikační struktuře (browsing)

- Záznamy se stejným třídníkem zobrazeny na stejné straně - nezobrazovat třídníky, ale jejich slovní vyjádření. Nezbytnost srozumitelné navigace - prolinkování: parent, child, related

- Generování prohlížecích stránek - on.the-fly, nebo jen abecední přehled skriptem v dané třídě.

- Kombinace prohlížení a vyhledávání.

- Křížové prohlížení bran - otázka smysluplnosti pro uživatele, informace o prohledávaných branách

- Prezentace výsledků křížového prohledávání - jak rozlišit zdroje dle původu

Rozhraní tezauru

Nezbytnost lokální kopie tezauru propojené s rejstříkem  brány. Propojit s free textovým vyhledáváním či s klíčovými slovy? Ntnost sw propojujícícho tezaurus s branou. Nutnost tezaurus odlišit od katalogu brány.

Katalogizační rozhraní

Vázané na palikaci (Aleph?)

- možnost rychle vyhledat záznam a zobrazit na editační obrazovce

- možnost globálních oprav

- dostupnost seznamů autorit (vč. kódů zemí, jazyka... )

- sada používaných šablon pro různé formáty a zdroje

- možnost automatické kontroly záznamu před uložením

- nápovědy

Stupeň užitnosti a použitelnosti brány (Accessibility and usability)

Nezbytný průzkum požadavků a chování uživatelů - specifikace pro design rozhraní:

- jméno bány

- struktura sekcí (tříd)

- struktura a informační architektura

- parametry: maximální rozměr stránky; maximální čas pro stažení; paleta bare, schéma barevnosti; obrázky - nejlépe formou checklistu.

Použitelnost - směrnice

- uživatelé mohou vyhledávat z kterékoli stránky

- uživatelé spustí hledání jedním kliknutím

- na každé stránce je nápověda (kontextová)

- uživatel se jedním kliknutím vrátí na home

- možnost zpětné vazby a komentářů jedním kliknutím

- uživatel má k dispozici zpětnou vazbu ke svým akcím

- pro základní akce nemusí uživatel znát technickou terminologii (např. booleyské operátory)

Struktura site - navigace

Obvyklá struktura:

- home

- vyhledávání

- prohlížení (browsing)

- nápověda

- novinky

Přístupnost

Viz doporučení W3C - (s. 126)

- všechny netextové prvky opatřeny textovým ekviavalentem („alt“)

- informace závislé na barvě dostupné též v čb provedení

- možnost čtení dokumentu i bez CSS

Implementace zásad přístupnosti:

- checklist se seznamem požadavků

- informace o standardech, kterými se brána řídí

Validace přístupnosti - nástroj Bobby  (s. 177) analyzuje přístupnost stránek pro handicapované, kompatibilitu s browsery, HTML 4.0

Automatizovaný sběr dat (Harvesting, indexing and automated metadata collection)

- robot shromažďující záznamy o dokumentech na webu na základě sady pravidel (systeém COMBINE s. 128)

- záznamy indexovány a zpřístupňovány přes rešeršní webové rozhraní (ZEBRA s. 128, Europagate)

Otázky:

- definice sklízené „úrody“

- definice metodiky sklizně

- metodika „odplevelení“

Systém COMBINE?

Uživatelské profily (User profiles)

Významné tam, kde se cílová skupina člení na menší vyhraněné skupinky.

Uživatelský profil: datová struktura vymezující vlastnosti uživatele

Personalizace rozhraní - nutná báze informací o uživateli + klasifikační schéma jeho zájmů

Ověřování identity: řada nástrojů jméno/heslo (zapomínání hesel, uživatelé se neradi logují), nezbytný „privacy statement“- P3P: metoda „automatické dohody“ mezi klientem a serverem

Právní otázky:  shromažďování dat o osobách podléhá legislativě o ochraně osobních dat.

Interoperabilita – propojitelnost (Interoperability)

Standardní formáty a dodržování standardů - řeší JIB.

Mapování mezi různými formáty metadat - také?

Katalogizace: ne jen konzistentní užití formátu, ale i jeho obsahu - nezbytnost standardizovaných katalogizačních pravidel.

Věcné zpracovávání:

- klasifikační schémata

- tezaury

Nezbytnost komplexního mapování (konkordancí) klasifikačních schémat a tezaurů.

Rozšiřitelnost a flexibilita vůči změnám (Scalability)

Předjímání budoucího rozvoje brány (nezbytnost rozšiřování paměti, nezbytnost migrace na nové systémy, nezbytnost zajištění stabilního financování, nezbytnost zpřesňování vyhledávání s rozšiřujícím se počtem záznamů, řešení prohlížení objemnějších výsledků).

Metody zpřesňování vyhledaných výsledků:

- vyhledávání v jednotlivých polích

- využívání klíčových slov

- využití řízených slovníků

Metody prezentace rozsáhlých výsledků:

- možnost vymezení maximálního počtu vyhledaných záznamů

- omezování počtu zobrazených hitů na menší dávky

- filtrování výstupů

Administrace a správa

- ruční kontrolu lze uskutečňovat do malého počtu záznamů, již 7000 to neumožňuje

- automatizovaná kontrola platnosti linků

- aktualizace změněných zdrojů - robot upozorňující na změny

- údaje o datu nezbytné revize a upozorňující skript

Otázky funkcí systému

- potřeba většího diskového prostoru

- otázka výkonu CPU serveru ve vztahu k rostoucí bráně

- problém čekání při simultánním prohledávání více bran

Metodika budoucích vývojových adaptací brány (Future proofing)

- nezbytnost stabilního finančního zajištění

- otázky nezbytných technických inovací  HW a SW (kdy? co?)

- nezbytnost registrovat nové cílové skupiny, nová média, rozšiřování interoperability

Pracovníci brány: neustále musí mít povědomí o cílech brány a jejich souvislostech s jejich každodenním rozhodováním (výběr HW vychází z rozvojového plánu, výběr SW z potřeb interoperability, volba metadat závisí na požadavcích uživatelů a to vše na možnostech investic. Potřeba znalosti prostředí, vývoje cílové skupiny,  adaptace systému na nové metody tvorby dat, nové metody jejich zpřístupňování.

Nezbytnost strategického plánování.