Závěry ze semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Havlíčkův Brod

Verze dokumentu: 1.0

Datum: 24. 2. 2004

OBSAH

1	Hlavní cíl pracovního semináře	3

1.1	Hlavní cíl semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	3

2	Program semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	4

2.1	První den 18. 2. 2004	4

2.2	Druhý den 19. 2. 2004	5

2.3	Třetí den 20. 2. 2004	11

3	Řídící skupina Projektu	12

3.1	Ustanovení Řídící skupiny Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	12

3.2	Závěry Řídící skupiny Projektu	12

4	Další postup v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	14

4.1	Postupy a procesy Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	14

4.2	Časový harmonogram postupu v Projektu	14

- Hlavní cíl pracovního semináře

  - Hlavní cíl semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Hlavním cílem tohoto semináře bylo nastavení společné strategie a koordinace dalšího postupu Projektu internetizace knihoven v návaznosti na získání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF EU) a příprava důležité projektové dokumentace, potřebné k vypracování a předložení jednotlivých Projektů a projektové žádosti implementačním strukturám.

- Program semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

  - První den 18. 2. 2004

Úvod – PhDr. Vít Richter

Prezentace cílů a programu semináře - Ing. Michal Šperling, Euredis

Projektové řízení - Mgr. Martin Dolný, Euredis

Cílem prezentace bylo seznámení s principy projektového řízení, se základními pojmy projektového řízení a s projektovým plánováním.

Obsah prezentace:

- Principy projektového řízení.

- Projektový management.

- Matice projektového řízení.

- Typy projektů.

- Základní pojmy PM.

- Projektové plánování orientované na cyklus.

- Analýza problému.

- Stanovení cílů.

- Specifikace cílů.

- Management rizik.

- Kroky managementu rizik.

- Změnové řízení.

- Kontrola a hodnocení.

Projektová dokumentace v projektech pro Strukturální fondy – Ing. Renata Hrůzová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Cílem prezentace bylo seznámení s projektovou dokumentací a aktuálním stavem v projektech ze SF EU.

Obsah prezentace:

- Aktuální stav Programového dodatku.

- Opatření 2.2 – zaměření.

- Projekt ve Strukturálních fondech.

- Principy tvorby projektů.

- Potencionální žadatelé.

- Finanční krytí veřejných uznatelných nákladů u opatření 2.2.

- Hodnocení projektů.

- Výběrová kritéria pro Opatření 2.2 – návrh.

- Projektová přihláška – návrh elektronické podoby.

- Povinné přílohy k projektové žádosti.

- Předpokládané povinné přílohy k projektové žádosti.

- Výběrová kritéria – návrh.

- Potřeba, relevance projektu.

- Kvalita projektu.

- Soulad s horizontálními principy.

- Uznatelné náklady – návrh.

  - Druhý den 19. 2. 2004

Prezentace řešení a plánu přípravy Projektu - Ing. Michal Šperling, Euredis

Cílem prezentace bylo seznámení se základním cílem Projektu, návrhem řešení Projektu, s rolemi jednotlivých zúčastněných subjektů, vytvoření Řídící skupiny Projektu a s návrhem dalšího postupu v Projektu.

Obsah prezentace:

- Cíle Projektu internetizace knihoven.

- Proč se Projektu účastnit?

- Návrh řešení Projektu:

  - Předkladatelé Projektu.

  - Zásady řešení Projektu.

  - Financování Projektu.

- Role jednotlivých účastníků:

  - Role krajské knihovny.

  - Role knihoven v Projektu.

  - Role Národní knihovny ČR.

  - Role Ministerstva kultury ČR v Projektu – návrh.

  - Role Ministerstva informatiky.

  - Role Euredis.

- Postup přípravy Projektů:

- Návrh na ustavení Řídicí skupiny.

- Rozdělení do skupin pro týmovou práci.

Způsoby podávání Projektů na úrovni krajů - Mgr. Zdeněk Semorád sekretariát Regionální rady NUTS II - Severovýchod

Cílem prezentace bylo seznámení se způsoby podávání Projektů na úrovni krajů a aktuální stav v Královehradeckém kraji.

Obsah prezentace:

- Základní dokumenty

- SROP.

- Opatření 2.2 SROP.

- OP RLZ.

- Opatření 3.3 OP RLZ.

- Programy a dotace krajů.

Dokumentace připravovaná na semináři - Ing. Michal Šperling, Euredis

Cílem prezentace bylo uvést praktickou přípravu projektové dokumentace, – strom problémů, analýza rizik a logický rámec.

Obsah prezentace:

- Příprava projektové dokumentace:

  - Strom problémů.

  - Analýza zainteresovaných skupin.

  - Logický rámec.

Práce ve skupinách – modří, zelení, růžoví

Příprava stromu problémů - Ing. Michal Šperling, Euredis + pracovní skupina – zelení

Příprava stromu problémů - Mgr. Martin Dolný, Euredis + pracovní skupina - modří

Příprava stromu problémů - Ing. Alena Králová, Euredis + pracovní skupina - růžoví

Příprava analýzy cílových skupin - Ing. Michal Šperling, Mgr. Martin Dolný, Ing. Alena Králová, Euredis + účastníci semináře

Příprava logického rámce - Ing. Michal Šperling, Mgr. Martin Dolný, Ing. Alena Králová, Euredis + účastníci semináře

(v rámci urychlení byl doplněn pouze první a poslední sloupec logického rámce)

  - Třetí den 20. 2. 2004

Prezentace návrhu strategie a dalšího postupu Projektu - Ing. Michal Šperling, Euredis

Viz kapitola 4 Další postup v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU.

Všechny prezentace tohoto semináře budou umístěny na webu Národní knihovny ČR - www.nkp.cz.

- Koordinační skupina Projektu

  - Ustanovení Koordinančí skupiny Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Na semináři Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU byla ustanovena Koordinační skupina Projektu. Tato skupina se skládá z následující zástupců jednotlivých subjektů:

Blanka Čermáková, DiS.		Ministerstvo kultury ČR

PhDr. Vít Richter			Národní knihovna ČR

Mgr. Filip Čálek			zastoupen Ministerstvem informatiky ČR

Jana Nejezchlebová			Moravská zemská knihovna Brno

Mgr. Dagmar Čerňová		Studijní a vědecká knihovna Plzeň

Mgr. Eva Benáková			Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod

Mgr. Robert Horan			Krajská vědecká knihovna Liberec

Jana Kalousková			Městská knihovna Příkopy Ústí nad Orlicí

Ing. Michal Šperling	(+ Šárka Milcová – zapisovatel)	Euredis, a.s.

  - Závěry Koordinační skupiny Projektu

Koordinanční skupina se sešla 2. den semináře ve večerních hodinách a projednávala další postup v Projektu. Z tohoto jednání vyplynuly následující závěry:

V Projektu budou dále prověřovány tyto dvě varianty řešení:

- Navázání na projekt Intranet veřejné správy (IVS) – připojení k internetu od Ministerstva informatiky ČR

  - V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) bude financován hardware (počítače, multifunkční zařízení) a software.

  - Podávané Projekty Internetizace knihoven budou navázány na poskytnutí připojení k internetu (IP konektivity) od Ministerstva informatiky v rámci Intranetu veřejné správy

  - Výhody varianty řešení:

    - Ze státních prostředků MI ČR bude hrazeno připojení k internetu (IP konektivita) po dobu 3 let.

  - Nevýhody varianty řešení:

    - Nejistota schválení rozpočtu projektu IVS

- Provozovatel knihovny financuje připojení k internetu (IP konektivitu)

  - Tato varianta se při podání evropských Projektů přímo neváže na poskytnutí připojení k internetu prostřednictvím MI ČR.

  - Ze SROP bude hrazeno vybudování připojení k internetu a vybavení knihovny hardwarem a softwarem.

  - Výhody varianty řešení:

    - Nezávislost Projektů na projekt IVS MI ČR.

  - Nevýhody varianty řešení:

    - Financování provozu připojení k internetu provozovatelem knihovny.

Účastníci semináře vyslovili zájem o připravení Projektu dle návrhu varianty řešení 1 - Navázání na projekt Intranet veřejné správy (IVS) – připojení k internetu od Ministerstva informatiky ČR.

Rozhodnutí o variantě podávaného projektu závisí na krajské knihovně.

- Další postup v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

  - Postupy a procesy Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Na tomto semináři byly Koordinační skupinou odsouhlaseny následující postupy v Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU:

- Společnost Euredis ve spolupráci s Národní knihovnou ČR (NK ČR) připraví projektový záměr Projektu pro prezentaci Krajským knihovnám, provozovatelům knihoven a obcím.

- MK ČR ve spolupráci s MI ČR, NK ČR a Euredis připraví dotazník pro všechny knihovny (dotazník bude koncipován tak, aby zjistil stav připojení k internetu a zájem o jednotlivé varianty řešení Projektu).

- Krajské knihovny a knihovny pověřené regionální funkcí zajistí vyplnění těchto dotazníků a stanovisko obcí k účasti na Projektu.

- MK ČR ve spolupráci s MI ČR a NK ČR dotazníky vyhodnotí. Na základě vyhodnocení dotazníku bude stanoven další postup projektu. O něm bude jednáno na druhém pracovním semináři v Havlíčkově Brodě.

  - Časový harmonogram postupu v Projektu

- Příprava projektového záměru – 5.3.2004

- Příprava dotazníku – 5.3.2004

- Zajištění vyplnění dotazníků – 5.4.2004

- 2. pracovní seminář Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU – 8. - 9.4.2004 v Havlíčkově Brodě.