Závěry ze semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU č. 3 
Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

Verze dokumentu: 1.0

Datum: 10. 6. 2004

OBSAH

1	Hlavní cíl pracovního semináře	3

1.1	Hlavní cíl semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	3

2	Program semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU	4

3	Závěry z jednání na krajských úřadech – postoje jednotlivých knihoven	6

4	Koordinační skupina Projektu	8

4.1	Závěry Koordinační skupiny Projektu	8

5	Práce ve skupinách	10

5.1	Posouzení variant realizace konektivity ve skupinách	10

5.2	Posouzení variant nákupu hardware ve skupinách	11

5.3	Časový harmonogram postupu v Projektu	11

Hlavní cíl pracovního semináře

Hlavní cíl semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Hlavním cílem tohoto semináře bylo zhodnocení postupu přípravy projektů na krajích a koordinace dalšího postupu Projektu internetizace knihoven v návaznosti na získání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie (dále jen SF EU) a příprava důležité projektové dokumentace, potřebné k vypracování a předložení jednotlivých Projektů a projektové žádosti implementačním strukturám.

Program semináře Projektu financování internetizace knihoven ze SF EU

Cíl semináře

Cílem pracovního semináře „Příprava financování projektů internetizace knihoven ze Strukturálních fondů EU“ je především pomoc krajským knihovnám při dalším postupu přípravy projektů „Internetizace knihoven“ do Strukturálních fondů EU.

Program 3. pracovního semináře

První den 20. 5. 2004:

13:00 – 13:15 – Uvítání účastníků – představení programu semináře (Euredis)

13:15 – 13:30 – Prezentace stavu Projektu internetizace knihoven na centrální úrovni (Mgr. F. Čálek, MI ČR)

13:30 – 14:00 – Praktické pokyny pro přípravu projektů (Ing. R. Hrůzová, MMR ČR)

14:00 – 14:30 – Příprava na SROP v krajích (Mgr. Z. Semorád – sekretariát Regionální rady NUTSII, Královehradecký kraj)

14:30 – 15:30 – Prezentace situace v jednotlivých krajích – rozhodnutí o účasti v projektu (Krajské knihovny )

15:30 – 16:30 – Varianty realizace projektů na krajích, návrh postupu, praktické pokyny pro přípravu projektů (Euredis)

- Povinné přílohy

- Uznatelné náklady

- Způsob realizace dle projektového záměru

- Rozhodnutí o realizaci konektivity v rámci projektu

16:30 – 17:30 – Studie proveditelnosti a Analýza výnosů a nákladů – příprava (Euredis)

18:30 – 19.00 – Večeře

19:00 – 20:00 – Vytvoření návrhu dalšího postupu (Koordinační skupina)

- Zhodnocení stanoviska kraje

- Rozhodnutí knihovny o realizaci

- Vytvoření podkladů pro závazné oslovení obcí

- Obeslání obcí

- Příprava projektové dokumentace

Druhý den 21. 5. 2004:

9:00 – 9:30 – Prezentace návrhu strategie postupu Koordinační skupinou, stanovení úkolů (Euredis)

9:30 – 10:00 – Způsoby financování projektů (Euredis)

- Shromažďování prostředků obcí – výhody a úskalí

- Možnosti spolufinancování krajů

10:00 – 10:30 – Stanovení postupu přípravy projektu a způsobu financování ve skupinách (jednotlivé skupiny + Euredis)

10:30 – 11:30 – Společná prezentace výsledků v jednotlivých skupinách (Euredis)

11:30 – 12:00 – Rekapitulace závěrů, zhodnocení semináře (NK ČR, MK ČR, účastníci)

Všechny prezentace tohoto semináře budou umístěny na webu Národní knihovny ČR - www.nkp.cz.

Závěry z jednání na krajských úřadech – postoje jednotlivých knihoven

V následujícím odstavci jsou zaznamenány postoje jednotlivých knihoven k realizaci projektu.

Postoje jednotlivých krajů

PLZEŇ

- účastní se projektu internetizace knihoven

- předkladatel projektu kraj

- součástí projektu je i připojení pověřených obcí

- rozsah projektu je cca 50 mil. Kč

- 8.6.2004 připraven do Rady plzeňského kraje projektový záměr

- studie proveditelnosti bude připravena do 20.6.2004

- odbor informatiky jedná s obcemi

- Krajská knihovna počítá s podporou finančních prostředků od obcí

- Krajská knihovna nebude využívat finančních prostředků obcí

HRADEC KRÁLOVÉ

- proběhlo jednání s odborem Evropské integrace a odborem informatiky

- 87% knihoven připojeno k internetu

- pokud bude PZ schválen, kraj počítá se spolufinancováním ze strany kraje

- je třeba vytipovat jaké jsou požadavky obcí

ZLÍN

- V Zlínském kraji  bude podáván projekt – včetně zapojení obcí

- kraj musí schválit spolufinancování

- předpokládá se poptávkové řízení na konektivitu

- vybavení hardware ze Strukturálních fondů

- požadavek na dodavatele HW - servis On site, Up Grade v ceně hardware

- budou se sdružovat finanční prostředky obcí

LIBEREC

- obce se k projektu hlásí

- probíhají jednání s odborem kultury

- po semináři proběhne jednání s radním pro kulturu

ÚSTÍ NAD LABEM

- odbor kultury a odbor regionálního rozvoje s projektem souhlasí

- není zatím ujasněna ochota při počátečním financování projektu

- proběhne další jednání

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

- 590 knihoven – z toho 360 knihoven má o projekt zájem

- probíhá jednání s odborem regionálního rozvoje + experty na krajích

- jednání s odborem informatiky – sdružení firem připravuje projekt pro svazky obcí

- předkladatelé mikroregiony

STŘEDOČESKÝ KRAJ

- jednání se protahují, není stanovisko kraje k projektu

VYSOČINA

- příprava zprávy pro odbor regionálního rozvoje

- kraj není ochoten kofinancovat

- cca 120 knihoven je ochotno projekt kofinancovat (50%)

- projekt podá krajská knihovna

OLOMOUC

- kraj nepodporuje projekt, není ochoten spolupracovat

- zájem o projekt má  60 knihoven

- krajská knihovna není ochotna sdružovat finanční prostředky

- projekt do 1 kola výzvy krajská knihovna podávat nebude

PARDUBICE

- zpráva o projektu půjde do rady 7.6.2004

- informovat o projektu odbor regionálního rozvoje, odbor kultury – v případě podpory předloží knihovna PZ do rady

Koordinační skupina Projektu

Závěry Koordinační skupiny Projektu

Koordinační skupina se sešla 1. den semináře ve večerních hodinách a projednávala další postup v Projektu. Z tohoto jednání vyplynuly následující závěry:

V rámci dalšího dne semináře budou posouzeny zástupci krajských knihoven tyto tři varianty řešení:

- Navázání na projekt Intranet veřejné správy (IVS) – připojení k internetu od Ministerstva informatiky ČR (Varianta 1)

  - V rámci Společného regionálního operačního programu (SROP) bude financován hardware (počítače, multifunkční zařízení) a software.

  - Podávané Projekty Internetizace knihoven budou navázány na poskytnutí připojení k internetu (IP konektivity) od Ministerstva informatiky v rámci Intranetu veřejné správy

  - Výhody varianty řešení:

    - Ze státních prostředků MI ČR bude hrazeno připojení k internetu (IP konektivita) po dobu 3 let.

  - Nevýhody varianty řešení:

    - Nejistota schválení rozpočtu projektu IVS

- Provozovatel knihovny vybírá a financuje připojení k internetu (IP konektivitu) (Varianta 2)

  - Krajská knihovna organizuje výběrové řízení na vhodné dodavatele konektivity

  - Provozovatel knihovny financuje konektivitu knihovny

  - Krajská knihovna organizuje výběrové řízení na vhodné dodavatele konektivity

  - Tato varianta se při podání evropských Projektů přímo neváže na poskytnutí připojení k internetu prostřednictvím MI ČR.

  - Ze SROP bude hrazeno vybudování připojení k internetu a vybavení knihovny hardwarem a softwarem.

  - Výhody varianty řešení:

    - Nezávislost Projektů na projekt IVS MI ČR.

  - Nevýhody varianty řešení:

    - Financování provozu připojení k internetu provozovatelem knihovny.

- Provozovatel knihovny vybírá a financuje připojení k internetu (IP konektivitu) (Varianta 3)

  - Provozovatel knihovny financuje konektivitu knihovny

  - Krajská knihovna organizuje poptávkové řízení na vhodné dodavatele konektivity

  - Tato varianta se při podání evropských Projektů přímo neváže na poskytnutí připojení k internetu prostřednictvím MI ČR.

  - Ze SROP bude hrazeno vybudování připojení k internetu a vybavení knihovny hardwarem a softwarem.

  - Výhody varianty řešení:

    - Nezávislost Projektů na projekt IVS MI ČR.

  - Nevýhody varianty řešení:

    - Financování provozu připojení k internetu provozovatelem knihovny.

V případě zájmu krajských knihoven bude Ministerstvem kultury ČR zadáno zpracování vzorové projektové dokumentace jako pomoc pro vytváření projektů na úrovni jednotlivých knihoven

Práce ve skupinách

Posouzení variant realizace konektivity ve skupinách

V jednotlivých skupinách byly hodnoceny varianty realizace konektivity. V následujících tabulkách jsou uvedeny klady a zápory jednotlivých variant.

Varianta 1 – Hardware ze SROP, konektivita od Ministerstva informatiky

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| Konektivita zdarma | Nutná spoluúčast |
| Vysoká kvalita připojení | Nejistota zda bude realizována |
| Úspora pro obce | Potenciální omezení – rychlost, objem dat |
| Rychlejší zpracování projektu | Jak dále po třech letech |
| Méně starostí pro starosty obcí | Nejistota připojení od MI |
| Kvalita připojení | Možnost změny postoje vlády x jiná garnitura |
| Jednodušší realizace pro dodavatele | Postoj obcí po 3 letech |
| Rychlejší realizace |  |
| Větší počet zúčastněných obcí |  |
| Jednodušší udržitelnost |  |

Varianta 2 – Hardware ze SROP výběrové řízení na konektivitu organizováno na úrovni krajské knihovny

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| Účastní se pouze obce, které mají o projekt zájem | Neprůhlednost výběrového řízení |
| Soběstačnost projektu | Účast méně obcí |
| Řeší ze 100% cíle opatření | Náročnější zpracování |
| Možnost vykrýt ze SROP vzdálenější oblasti | Obci je diktován provider |
| Pomoc obcím s výběrem providera | Oproti Var 1 náročnější na provoz |
|  | Nereálné |
|  | Nedostatek poskytovatelů |
|  | Možný nesoulad s uznatelnými náklady |

Varianta 3 – Hardware ze SROP, Poptávka konektivity na úrovni krajské knihovny

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| Pružné | Možný nesoulad s uznatelnými náklady |
| Podpora místního podnikání | Není zajištěna stejná kvalita připojení všech obcí |
| Volnost rozhodování obcí | Nutnost financování z obcí |
| 100% řešení cíle opatření | Případná nedostupnost požadované konektivity |
| Obec ví, koho bude platit po dobu 5 ti let | Není lukrativní pokrývat odlehlejší oblasti |
|  | Potřeba většího množství konzultací s krajskou knihovnou |
|  | Časově náročné pro obce a krajské knihovny |
|  | Vyšší fin. Náklady na provoz |
|  | Větší spoluúčast obce |

Posouzení variant nákupu hardware ve skupinách

V jednotlivých skupinách byly hodnoceny varianty nákupu hardware – Varianta 1 – Operativní leasing, Varianta 2 – Nákup majektu. V následujících tabulkách jsou uvedeny klady a zápory jednotlivých variant.

Varianta 1 – Leasing

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| 2 roky odklad správy majetku | Dražší |
| Není potřeba hotových peněz | Jak dále po dvou letech |
| Pojištění hradí dodavatel |  |

Varianta 2 – Nákup majetku

| Výhody | Nevýhody |
| --- | --- |
| Levnější | Majetek v účetnictví krajských knihoven |
| Bližší myšlení samospráv | Pojištění platí nositel projektu |

Časový harmonogram postupu v Projektu

V rámci koordinační skupiny byl domluven následující postup:

- V rámci krajských knihoven proběhne rozhodnutí o realizaci nebo nerealizaci projektu

- MK provede šetření zájmu Krajských knihoven o realizaci projektu – 11. 6. 2004

- MK rozhodne o zpracování nebo nezpracování projektové dokumentace