Zápis ze 3. jednání pracovního týmu pro realizaci projektu Benchmarking knihoven

Datum konání: 	12. března 2007

Místo konání:    	Praha, Národní knihovna ČR

Přítomní: 		dle prezenční listiny

Závěry z porady:

1. Současný stav projektu Benchmarking knihoven

Dokončení výběru indikátorů:

- Internetové služby – z předloženého seznamu schváleny následující (viz tabulka). Indikátor bude zjišťován formou zaklikávacího seznamu – knihovna zvolí, zda danou službu provozuje nebo ne, u licencovaných el. inf. zdrojů se doplní ještě počet bází. Za každou licencovanou bázi zpřístupněnou pouze v knihovně bude připočteno 0,5 bodu, za přístup mimo knihovnu 1 bod. Knihovna může získat maximálně 14 bodů + další za počet licencovaných databází.

| Webová stránka | ANO | NE |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přístup přes WAP | ANO | NE |  | 1 |
| OPAC | ANO | NE |  | 1 |
| Vlastní specializované databáze | ANO | NE |  | 1 |
| Licencované elektronické informační zdroje |  |  |  |  |
| Přístup pouze v knihovně | ANO | NE | Kolik? | 1 |
| Přístup mimo knihovnu | ANO | NE | Kolik? | 1 |
| Virtuální informační služba – Ptejte se knihovny? | ANO | NE |  | 1 |
| Služby pro vzdálené uživatele |  |  |  |  |
| Komunikace s uživateli emailem | ANO | NE |  | 1 |
| SMS | ANO | NE |  | 1 |
| Nahlížení do uživatelského konta | ANO | NE |  | 1 |
| Objednávání | ANO | NE |  | 1 |
| Prolongace | ANO | NE |  | 1 |
| Rezervace | ANO | NE |  | 1 |
| Zasílání aktualit, newsletter pro uživatele | ANO | NE |  | 1 |
| CELKEM |  |  |  | 14 |

- Registrovaní čtenáři do 15 let – % z obyvatel do 15 let – údaj o počtu dětí a mládeže do 15 let bude zjišťován dotazem na obecním nebo městském úřadu – stav k 31.12. příslušného roku.

- Počet virtuálních návštěv na obyvatele – zatím odložit.

- Průměrný čas zpracování dokumentu – tento indikátor hodnocen přítomnými jako důležitý – všichni byli pro jeho zařazení, ale jeho zjišťování je problematické. Každá knihovna praktikuje jiný postup při zpracování a zařazení dokumentů do fondu. Bylo dohodnuto, že všechny zúčastněné knihovny nejprve zašlou vlastní definici začátku a konce zpracování dokumentů, a to na adresu: vladana.pillerova@nkp.cz. Ze shromážděných údajů bude navržena společná definice. Poté by mělo následovat testování v knihovnách – po určitou dobu sledovat tuto činnost ve své knihovně a poté stanovit hodnotu indikátoru pro knihovnu.

Termín: 31.3.2007

- Vzdělávací a kulturní akce na 1000 obyvatel – indikátor odsouhlasen bude rozdělení do dvou samostatných položek.

- Podíl financování knihovny na rozpočtu obce – indikátor odsouhlasen. Předmětem porovnávání budou neinvestiční výdaje. Údaj bude převzat z oficiálních zdrojů provozovatele (zřizovatele) knihovny.

- % získaných dotací, grantů a vlastních příjmů z celkových příjmů knihovny z celkových příjmů na provoz (ř. 0519) – indikátor odsouhlasen, bude rozdělen na dva samostatné indikátory:

  - % získaných jednorázových účelových dotací a grantů z celkových příjmů (řádky 0512 + 0514 + 0516 +0517 nebo 0518)

| Příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu v Kč | 0511 |
| --- | --- |
| z toho jednorázové dotace | 0512 |
| Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu kraje v Kč | 0513 |
| z toho jednorázové dotace S výjimkou dotace na regionální funkce | 0514 |
| Příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu obce v Kč | 0515 |
| z toho jednorázové dotace | 0516 |
| Granty a příspěvky na provoz od ostatních subjektů v Kč | 0517 |
| Dary, sponzoring v Kč | 0518 |
| Výnosy (příjmy) celkem v Kč (ř. 0509 + ř. 0511 + ř. 0513 + ř. 0515+ ř. 0517 + ř. 0518) | 0519 |

  - % vlastních příjmů z celkových příjmů. Řádky 0509 a 0510 – vedlejší a hlavní příjmy knihovny – Definice bude zpřesněna.

| Výnosy (příjmy) vlastní za organizaci v Kč | 0509 |
| --- | --- |
| z toho výnosy (příjmy) vlastní z hlavní | 0510 |

- Počet hodin dalšího vzdělávání na 1 odborného pracovníka za rok – problematické zjišťování. Bude nutné vytvořit přesnou definici – jaké typy a formy vzdělávání zahrnovat a jakým způsobem. Knihovny by měly začít vést evidenci těchto údajů.

Termín zpracování definice: do 31.3.2007

Problematické indikátory

- Náklady na pořízení KF – nutno přičítat sumu za licencované el. zdroje z položky služeb.

Databáze „Benchmarking knihoven“ – návrhy na změny

Odsouhlaseny návrhy V. Richtera (viz též program).

- Zpřehlednění rolovacího seznamu knihoven v přehledu knihoven – abecedně seřadit podle obce nebo města, přidat počet obyvatel.

- Vytvoření tabulek se seznamem účastníků řazených abecedně podle názvu obce a podle počtu obyvatel.

- Srovnání knihoven – zahrnout tyto sloupce: 1. knihovna + 2. knihovna + minium+průměr+maximum v rámci velikostní skupiny.

- Doplnit průvodní texty.

- U krajských knihoven vypustit indikátory č. 19 (Obrat knihovního fondu) a č. 2 (% obnovy KF).

- V budoucnu - další nástavbu databáze by mohly představovat výstupy ve formě grafů.

2. Jak pokračovat

Předání údajů za rok 2006

- Knihovny vyplní tabulku, kterou dodá NK. Provedou odpočet výkonů v rámci RF samy v tabulce.

Termín: 31. 3. 2007

- Knihovnický institut připraví formulář dotazníku, který vyplní každá zúčastněna knihovna. V dotazníku budou uvedeny doplňující údaje k vyplněným statistickým údajům, např. místní specifika, počet škol, odlišný historický vývoj, rozdílné funkce apod.

Termín: 31.3.2007

Výzva ke spolupráci dalších knihoven

- Základní postup a metodika jsou připraveny.

- Po konečném vyladění databáze bude možné nabídnout účast v projektu dalším knihovnám (cca květen – červen).

- Knihovnický institut zajistí vyškolení knihoven nově vstupujících do projektu.

- Báze zůstane zatím přístupná pouze účastníkům projektu. Po jejím doladění bude rozhodnuto, zda bude zveřejněna.

3. Průzkum spokojenosti uživatelů

- Průzkum spokojenosti uživatelů NK ČR – V. Richter seznámil účastníky s výsledky průzkumu spokojenosti uživatelů, který proběhl na přelomu roku v NK ČR. Průzkum byl velmi rozsáhlý a může posloužit jako vzor pro ostatní knihovny. Pokud knihovny budou při svých průzkumech postupovat podle stejné metodiky a použijí shodné otázky, může průzkum sloužit vzájemnému porovnání indexu spokojenosti.

- Průzkum spokojenosti uživatelů nebude pro účastník povinný.

- V následujícím období bude dopracována obecná (společná) část dotazníku. Účastníkům předán návrh obecného dotazníku.

Zapsala: V. Pillerová,

Prezentace z porady je k dispozici ke stažení na:

http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/BenchmarkingProjektH.htm

19.3.2007